| Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim Przygotowanie do sezonu zimowego 2017/2018 |  |
| --- | --- |
| # Opracował: # inż. Michał Serwinowski |  |
| Zatwierdził: mgr inż. Andrzej Solonek |  |
| Październik 2017 r. |  |

Wykaz załączników:

- Przygotowanie do sezonu zimowego 2017/2018 – zał. nr 1

- Informacje ogólne

- Podział na zadania

- Podział na standardy

- Utrzymanie chodników

- Środki finansowe poniesione w sezonie 2016/2017 r.

- Środki finansowe poniesione w latach 2012 – 2017 r.

- Plan Zimowego Utrzymania Dróg sezon 2017/2018 – zał. nr 2

  - Łączna długość dróg przypadająca na poszczególny standard

  - Sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach

  - Materiały do zwalczania śliskości na drogach

  - Zaplecze techniczne

  - Planowane koszty – Gmina Mrozy

  - Planowane koszty

- Wykaz pracowników Zimowego Utrzymania Dróg – zał. nr 3

- Mapa - podział na standardy – zał. nr 4

- Mapy gmin - podział na standardy – zał. nr 5

- Mapa - podział na zadania – zał. nr 6

Zał. nr 1

I. Przygotowanie do sezonu zimowego 2017/2018 r.

1. Informacje ogólne:

Obowiązek zimowego utrzymania dróg wynika z art. 19, ust. 1, 2 pkt. 3 i art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim realizuje prace związane z zimowym utrzymaniem dróg na sieci dróg powiatowych na terenie całego powiatu mińskiego z wyjątkiem części dróg na terenie Gminy Mrozy.

Drogi o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Mrozy utrzymywane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrozy w oparciu o porozumienie zawarte na czas nieokreślony w dniu 22.12.2011 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego a Wójtem Gminy Mrozy.

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) to podstawowa działalność prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim w okresie pomiędzy 1 listopada a 15 kwietnia.

Zimą bieżące utrzymanie dróg obejmuje prace nie wiążące się z robotami wykonywanymi o innych porach roku. Działania te nie są również związane z poprawą stanu technicznego dróg. Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Zapewnienie dogodnych warunków przejazdu płynności ruchu i jego całkowitego bezpieczeństwa jest zadaniem bardzo trudnym, gdyż zarówno opady śnieżne jak i śliskość zimowa są zjawiskiem nierzadko o skali żywiołu. W związku z tym należy zwrócić uwagę, iż służby drogowe nie są w stanie całkowicie wyeliminować skutki sezonu zimowego – mogą jedynie złagodzić ich niekorzystne oddziaływanie.

Zarząd Dróg Powiatowych przygotowując się do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018 r.:

  - opracował plan zimowego utrzymania dróg przyjmując zasady odśnieżania i

usuwanie gołoledzi podobnie jak w latach ubiegłych w oparciu o Zarządzenie

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

  - opracował plan pracy sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości z ustaleniem określonych odcinków do obsługi,

  - dokonuje przeglądu sprzętu (piaskarki, pługi) dla zapewnienia pełnej sprawności technicznej,

  - dokonuje oceny wizualnego stanu technicznego nawierzchni, poboczy, chodników a także urządzeń odwadniających w celu wykrycia uszkodzeń i ich naprawy,

  - zgromadził częściowo materiały uszarstniające do zwalczania śliskości,

  - ustalił personel kierujący zimowym utrzymaniem oraz pracowników dyżurujących w siedzibie ZDP,

  - przygotował punkt do kierowania pracami ZUD w sezonie zimowym w

siedzibie ZDP Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 219,

  - wykonuje prace przygotowawcze na drogach i obiektach mostowych przed okresem zimowym.

2. Podział na zadania:

Teren powiatu mińskiego w bieżącym sezonie zimowym został podzielony na 5 zadań (załącznik nr 6):

Zadanie 1: obejmuje miasto Mińsk Mazowiecki oraz częściowo gminę Mińsk

Mazowiecki, Dębe Wielkie i Stanisławów.

Zadanie 2: obejmuje gminy Kałuszyn, Mrozy oraz częściowo gminy Cegłów,

Jakubów, Mińsk Mazowiecki i Siennica.

Zadanie 3: obejmuje gminy Latowicz oraz częściowo gminy Cegłów, Siennica i

Mińsk Mazowiecki.

Zadanie 4:  obejmuje gminy Dobre, Dębe Wielkie, Stanisławów oraz częściowo

gmin Jakubów i Mińsk Mazowiecki.

Zadanie 5: obejmuje gminy Halinów i miasto Sulejówek.

Powyższy podział pozawala na dotarcie do różnych punktów powiatu w możliwie jak najkrótszym czasie.

3. Podział na standardy:

Prace związane z ZUD realizowane są w oparciu o trzy spośród sześciu standardów zimowego utrzymania dróg (IV, V i VI). Na całej sieci drogowej znajdują się także odcinki dróg powiatowych, które nie są zaliczone do żadnej z powyższych kategorii. Działania na nich realizowane są w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych (część dróg gruntowych).

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw – (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.). W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

W sierpniu br. do Urzędów Miast i Gmin przesłano informację z wykazem dróg oraz zasadami zimowego utrzymania na danym terenie z prośbą o opinię. Uwag do założonego planu nie wniesiono.

Drogi w standardzie IV utrzymywane są w pierwszej kolejności. W przypadku standardu V i VI jako pierwsze obsługiwane są drogi (odcinki dróg) na których występuję wzmożony ruch komunikacji zbiorowej oraz komunikacja dowożąca dzieci do szkół.

Zimowym utrzymaniem objęta jest cała sieć dróg powiatowych na terenie powiatu mińskiego o łącznej długości 492.294 km w tym:

- w standardzie IV

-  długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 84,653 km,

co stanowi 17,2 % ogólnej długości dróg.

| Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | ## Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| #### IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - luźny 8 godz. - zajeżdżony występuje - języki śnieżne występują - zaspy do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 8 godz. - pośniegowa 10 godz. - lodowica 8 godz. |

- w standardzie V

-  długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi  298,211 km

co stanowi 60,6 % ogólnej długości dróg.

-  długość dróg utrzymywanych przez Urząd Miasta i Gminy Mrozy wynosi 53,502 km

co stanowi 10,8 % ogólnej długości dróg

| V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny 16 godz. - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zaspy występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 8 godz. pośniegowa |
| --- | --- | --- | --- |

- w standardzie VI

-  długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi  30,655 km

co stanowi 6,3 % ogólnej długości dróg.

| #### VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP | - luźny występuje - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zaspy występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 2 godz. |
| --- | --- | --- | --- |

- działania interwencyjne

- prace prowadzone są interwencyjnie w przypadku wystąpienia trudnych warunków

atmosferycznych – drogi  o łącznej długości 25,273 km, co stanowi 5,1 % ogólnej

długości dróg.

Rys 1.  Procentowy udział poszczególnych standardów utrzymania dróg.

4. Utrzymanie chodników:

Odrębnego wyjaśnienia wymaga sprawa utrzymania w okresie zimowym nawierzchni chodników. Na mocy ustawy z dnia 13 wrze 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.) właściciele oraz zarządcy nieruchomości zostali zobowiązani do utrzymania na terenie objętych ich właściwością– czystości i porządku. A zatem w myśl art. 5 ust. 1 pkt. 4 właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.  Pozostałe odcinki chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych nie podlegających ww. przepisowi prawa utrzymywać będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim

5. Środki finansowe poniesione w sezonie 2016/2017:

Sprzęt i materiały wykorzystane przez ZDP

| rok | sprzęt | materiały | suma |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 IV kwartał | 115.492,50 + GPS 1.992,60 117.485,10 | sól 59.344,26 piasek 36.377,25 95.721,51 | 213.206,61 |
| 2017 I i II kwartał | 273.120,12 + GPS 2.905,88 276.026,00 | sól 91.067,73 piasek 56.332,77 147.400,50 | 423.426,50 |
| suma | 393.511,10 | 243.122,01 | 636.633,11 |

Łącznie sezon zimowy 2016/2017

| 2016/2017 | drogi utrzymywane przez ZDP | 636.633,11 |
| --- | --- | --- |
|  | dotacja gm. Mrozy | 50.000,00 |
| suma | 686.633,11 |  |

6. Środki finansowe poniesione w latach 2012 – 2017

| ROK | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 I - IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| materiały | 152.201,11 | 196.981,83 | 36.506,02 | 43.627,58 | 131.804,65 | 147.400,50 |
| sprzęt | 472.024,49 | 517.216,81 | 351.814,97 | 145.000,92 | 294.240,10 | 276.026,00 |
| gm. Mrozy m. Mińsk Maz. | 54.236,40 | 65.853,79 | 66.324,27 | 65.114,43 | 56.032,37 | g. Mrozy 32.000,00 |
| razem: | 624.225,60 | 714.198,64 | 454.645,26 | 253.742,93 | 482.077,12 | 455.426,50 |

Rys. 2  Zestawienie kosztów ZUD w latach 2012 – 2017

Zał. nr 2

II. Plan Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych sezon 2017/2018

  - Łączna długość dróg przypadająca na poszczególny standard

| Lp. | Wyszczególnienie Drogi o nawierzchni twardej | Plan na sezon 2015/2016 r. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Standard IV ogółem (km) | 84,653 |  |
| 2. | Standard V ogółem (km) | 351,713 | w tym drogi utrzymywane przez UGiM Mrozy |
| 3. | Standard VI ogółem (km) | 30,655 |  |
| 4. | Nie objęte planem ZUD (km) | 25,273 |  |
|  | Ogółem: (km) | 492,294 |  |

  - Sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowany stan (szt.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | w tym własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Piaskarki | 9 | 7 |
| 2. | Pług średni | 14 | 12 |
| 3. | Samochód pod piaskarkę i pług | 9 | - |
| 4. | Samochód pod pług | 5 | - |
| 5. | Pług wirnikowy | 1 | 1 |
| 6. | Równiarka | 4 | - |
| 7. | Ładowarka | 3 | - |
| 8. | Koparko – ładowarka | 4 | - |

Na sprzęt spośród wymienionego powyżej, który nie jest własnością Zarządu Dróg Powiatowych w sierpniu przeprowadzono postępowanie przetargowe z którego  wyłoniono firmy, które będą świadczyły usługi w zakresie zimowego utrzymania. Podpisanie umów z wykonawcami nastąpi w miesiącu październiku.

  - Materiały do zwalczania śliskości na drogach

| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Planowane zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sól drogowa | t | 600 |
| 2. | Materiały uszorstniające | t | 4000 |

  - Zaplecze techniczne

| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Planowane ilości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Magazyn soli drogowej | szt. | - |
| 2. | Składowiska materiałów | szt. | 2 |

  - Planowane koszty – Gmina Mrozy

| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Sezon zimowy 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gmina Mrozy | tys. zł. | 50 |

  - Planowane koszty (w tym dotacja – gmina Mrozy)

| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | IV kw. 2017 r. | I i II kw. 2018 r. | Razem sezon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Drogi standard IV | tys. zł. | 100 | 210 | 310 |
| 2. | Drogi standard V i VI | tys. zł. | 200 | 490 | 690 |
|  | Razem: | tys. zł. | 300 | 700 | 1000 |

Zał. nr 3

    - Wykaz pracowników Zimowego Utrzymania Dróg

- Zarząd Dróg Powiatowych nie prowadzi stałych dyżurów całodobowych, co jest zgodne z obowiązującymi standardami zimowego utrzymania. Dyżury prowadzone są przypadku potrzeby akcji czynnej.

- Informacje w sprawie zimowego utrzymania dróg można uzyskać w siedzibie       ZDP, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki pod numerami telefonów           (25)758-28-91 w 32 – Dział Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów, tel. dyżurny w godzinach pracy ZDP oraz w czasie trwania dyżuru 600-288-659

bądź bezpośrednio u Służb:

  - Drogowo-Mostowej w Mińsku Mazowieckim - (25) 758-38-73

Pan Zbigniew Kulma tel. 604-405-209,

Pan Jerzy Murawski tel. 600-288-653

- Drogowo-Mostowej w Stanisławowie - (25) 757-51-20

Pan Henryk Malinowski tel. 606-373-840,

Pan Konrad Górski tel. (25) 757-51-20

- Nadzór nad całością zimowego utrzymania sprawuje Dyrektor ZDP Pan Andrzej Solonek, tel.(25) 785-28-91, tel. kom. 604-405-212.

- Do pełnienia dyżurów zimowego utrzymania dróg w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych wyznaczono pracowników:

- Pani Ilona Bogusz

- Pan Konrad Górski

- Pan Zbigniew Kowalik

- Pani Małgorzata Kuć

- Pan Zbigniew Kulma

- Pan Jerzy Murawski

- Pan Michał Serwinowski

- Pani Elżbieta Zgódka

Zał. nr 4

    - Mapa - podział na standardy

Zał. nr 5

    - Mapy gmin - podział na standardy

Zał. nr 6

    - Mapa - podział na zadania